BRENO - LAWSYSTEM

# Plano Consolidado de Ajustes Funcionais

Fase 2 - Revisão dos módulos e regras de negócio

Documento para validação do sócio jurídico

Versão 1.0  |  30 de julho de 2026

Status: proposta de escopo e arquitetura para aprovação antes do início das alterações.

Baseado nas anotações funcionais do sócio jurídico e no estado consolidado ao final da Fase 1.

# Sumário executivo

1. Objetivo e contexto

2. Leitura técnica das anotações

3. Decisões estruturais recomendadas

4. Rodadas propostas de entrega

5. Entregas por módulo

6. Critérios de aceite e qualidade

7. Itens adiados ou dependentes de IA

8. Decisões que o sócio precisa validar

Visão geral

A Fase 1 foi encerrada como esboço funcional. As anotações recebidas representam a evolução natural para a Fase 2, porém várias solicitações dependem de mudanças estruturais no banco, nas permissões e na relação entre clientes, processos, partes, documentos e finanças. Por isso, o trabalho será dividido em rodadas encadeadas, evitando remendos e retrabalho.

# 1. Objetivo e contexto

Objetivo deste documento. Traduzir as necessidades jurídicas em entregas técnicas claras, compatíveis com a arquitetura multiempresa já construída, e indicar quais decisões devem ser aprovadas antes de iniciar cada rodada.

A Fase 1 permanece congelada como referência funcional estável.

A Fase 2 corrigirá regras provisórias, ampliará os módulos e aplicará permissões reais.

Não haverá reescrita total: os módulos e models existentes serão reaproveitados sempre que forem adequados.

Mudanças de banco serão feitas somente com migrations revisadas e aplicadas de modo seguro em public e tenants.

Cada rodada terminará com validação técnica, teste manual, commit específico e push controlado.

# 2. Leitura técnica das anotações

Conclusão principal. As solicitações são coerentes com um sistema jurídico profissional, mas não devem ser tratadas como uma única lista de ajustes visuais. Elas formam sete blocos de produto com dependências claras.

| Bloco | Papel no projeto | Leitura técnica |
| --- | --- | --- |
| Permissões e perfis | Pré-requisito | Define o que administrador, financeiro e usuários limitados podem visualizar ou executar. |
| Clientes, processos e partes | Núcleo jurídico | Corrige a relação entre múltiplos clientes, participantes, advogados, andamentos e apensos. |
| Documentos | Infraestrutura transversal | Sustenta anexos de clientes, processos, andamentos, lançamentos e solicitações. |
| Agenda e tarefas | Operação diária | Integra prazos processuais, calendário e delegação de trabalho. |
| Financeiro | Núcleo financeiro | Exige recorrência, liquidação, previsão, anexos, custas e solicitações de pagamento. |
| Painel e análise | Camada analítica | Depende de dados processuais, financeiros e de atividade já confiáveis. |
| Assistente e laboratório com IA | Evolução avançada | Depende de documentos, segurança, contexto processual e controle de uso. |

Dependências que orientam a ordem: permissões vêm antes de ocultar ou liberar dados; a modelagem de partes vem antes de clientes relacionados; andamentos vêm antes do contador de inatividade; prazos vêm antes da integração com agenda; o financeiro básico vem antes de gráficos e solicitações; o registro de atividade vem antes do painel do gestor.

# 3. Decisões estruturais recomendadas

| ID | Tema | Recomendação técnica | Motivo e efeito |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Cliente e processo | Permitir vários clientes representados no mesmo processo por uma relação própria. Manter, se necessário, o cliente principal apenas como compatibilidade temporária. | Um processo pode representar X e Y sem duplicar o processo. Ele aparecerá nas pastas de ambos. |
| D2 | Clientes relacionados | Derivar automaticamente os clientes relacionados pelos processos compartilhados; não criar uma relação manual cliente-cliente. | Evita inconsistências e mostra exatamente em qual processo existe a relação. |
| D3 | Partes processuais | Criar participantes vinculados ao processo, com papel processual e indicação de representação pelo escritório. | Permite múltiplos autores, réus, terceiros e papéis diferentes no mesmo processo. |
| D4 | Advogados e autoridades | Advogado deve ser representante da parte, com OAB, telefone e e-mail. Juiz deve ser autoridade do processo, não parte. | Mantém a terminologia jurídica correta e possibilita vários advogados por parte. |
| D5 | Fase, status e andamento | Separar: fase processual; status atual; histórico de status; andamentos cronológicos com anexos. | Evita misturar etapas, situação atual e acontecimentos do processo. |
| D6 | Tempo sem movimentação | Calcular a partir da data do último andamento, sem salvar um contador que envelhece no banco. | O valor fica sempre correto e pode ser usado em filtros do painel. |
| D7 | Apensos | Usar relação processo-processo com processo principal, processo relacionado e tipo de vínculo. | Permite agravos, incidentes e outros autos relacionados sem duplicar informações. |
| D8 | Documentos | Criar uma infraestrutura comum de arquivos, com vínculos específicos por módulo, metadados, autor e data. | Evita soluções diferentes para cada tela e prepara armazenamento seguro em produção. |
| D9 | Novo cliente durante processo | Exibir botão “Novo cliente” ao lado do campo. Preferência: criação rápida em modal; alternativa: abrir nova aba com retorno ao processo. | Não misturar uma ação dentro das opções do select e não perder dados já preenchidos. |
| D10 | Cliente x processo nos formulários | Filtrar processos após selecionar o cliente e validar novamente no servidor. | Corrige o erro geral apontado: cliente A não poderá ser associado ao processo de B. |
| D11 | Perfis e permissões | Manter papel técnico de acesso separado do cargo profissional. “Perfil mestre” será “Administrador do escritório”. | Evita usar “advogado” ou “gerente” como regra fixa de segurança e reaproveita a base de permissões já criada. |
| D12 | Prazos e agenda | Um prazo processual deve gerar ou atualizar um compromisso de agenda por serviço transacional, sem duplicação independente. | Mudanças no prazo permanecem sincronizadas com o calendário. |
| D13 | Financeiro realizado x previsto | Lançamentos começam pendentes, salvo marcação de pagamento/recebimento imediato. Saldo usa apenas liquidados; previsões aparecem separadamente. | Distingue caixa real de valores aguardados. |
| D14 | Recorrência | Criar regra de recorrência com periodicidade e, quando aplicável, data final ou número de parcelas. | Atende mensalidades, salários, aluguel e parcelas sem confundir recorrente indefinido com parcelado. |
| D15 | Solicitações de pagamento | Criar fluxo separado para pagamento e reembolso, com solicitante, vínculo, arquivo, aprovação, pagamento e comprovante. | Usuários comuns acessam o Financeiro sem visualizar os números gerais do escritório. |
| D16 | Honorários advocatícios | Implementar acompanhamento manual primeiro; identificação automática por IA somente em rodada posterior. | Entrega valor antes da IA e evita depender de leitura automática ainda não estruturada. |
| D17 | Laboratório | Trazer a interface para dentro do processo, mas manter o app/serviço separado internamente. | A experiência fica contextual sem perder modularidade técnica. |
| D18 | Painel do gestor | Criar registro de atividades antes de exibir “toda a atividade do dia” por usuário. | Sem trilha de auditoria, a tela seria incompleta ou baseada em inferências frágeis. |

# 4. Rodadas propostas de entrega

A ordem abaixo é recomendada. Ela reduz retrabalho e permite que o sócio valide cada conjunto de regras antes de avançar.

| Rodada | Tema | Entregas principais | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodada 2.1 | Fundação de acesso e integridade | Aplicar permissões nas views; corrigir perfil e senha; foto de usuário; filtro cliente-processo em todos os formulários; base comum de anexos. | Perfis realmente diferentes, vínculos válidos e base segura para os módulos seguintes. |
| Rodada 2.2 | Clientes e Processos - núcleo | Documentos do cliente; criar processo a partir do cliente; múltiplos clientes; edição; partes e representantes; andamentos com anexos; fases, status e histórico; apensos; contador de inatividade. | Pasta processual juridicamente coerente e sem duplicação de processos. |
| Rodada 2.3 | Agenda e Tarefas | Calendário mensal; ordem “Hoje” antes de “Próximos 7 dias”; tipos e cores; sincronização de prazos; delegação; visão geral por usuário para administradores habilitados. | Rotina operacional integrada ao processo. |
| Rodada 2.4 | Financeiro - núcleo do escritório | Navegação mensal; categorias por natureza; vencimento condicional; pendência e liquidação; recorrência/parcelas; saldo atual; anexos; gráficos de 6, 12 meses e exercício. | Caixa realizado e previsto com regras consistentes. |
| Rodada 2.5 | Custas, solicitações e honorários | Saldo de custas por cliente; lançamentos e créditos; pagamento pelo escritório ou cliente; pedidos de pagamento/reembolso; comprovantes; honorários manuais; visibilidade por permissão. | Integra advogados e financeiro sem expor dados do escritório indevidamente. |
| Rodada 2.6 | Painel, análises e gestão | Usuários ativos; movimentações recentes; processos parados; prazos próximos; análise jurídica; restrição dos cards financeiros; painel do gestor apoiado em eventos de atividade. | Gestão baseada em dados confiáveis. |
| Rodada 2.7 | Assistente e Laboratório por processo | Painel lateral retrátil; conversa contextual; busca em documentos autorizados; geração e edição assistida de peças; limites, logs e segurança de IA. | Camada avançada, iniciada somente após a consolidação dos dados e permissões. |

# 5. Entregas por módulo

## 5.1 Clientes

Upload e listagem de documentos do cliente, com tipo, descrição, data e usuário responsável.

Botão para criar processo a partir da pasta do cliente, com o cliente já preenchido.

Aba “Clientes relacionados”, calculada pelos processos compartilhados e com indicação do processo que gera a relação.

Processos compartilhados aparecerão nas pastas dos clientes representados sem criar cópias do processo.

## 5.2 Processos

Botão “Novo cliente” junto ao seletor de cliente, com retorno seguro ao cadastro de processo.

Edição dos dados do processo.

Andamentos em linha do tempo cronológica, com anexos e registro do usuário que incluiu cada movimento.

Cadastro automático do cliente representado como participante do processo, exigindo apenas a definição do papel processual.

Cadastro de partes contrárias, terceiros, Ministério Público, representantes e autoridades com dados adequados.

Visualização das partes em colunas ou grupos dinâmicos no desktop e cartões no celular, sem limitar a quantidade de participantes.

Aba “Apensos” com navegação entre processos relacionados.

Fases padronizadas: conhecimento, recursal, cumprimento de sentença, execução e outro.

Status atual com histórico e lista inicial baseada nas anotações do sócio, organizada para não virar uma lista confusa.

Mostrador de tempo desde o último andamento.

Barra lateral reservada ao Assistente/Laboratório, ativada apenas na rodada de IA.

## 5.3 Agenda

Manter a listagem e adicionar calendário mensal com marcadores por tipo de compromisso.

Tipos iniciais: reunião, prazo, audiência, perícia e outros; cores configuráveis futuramente.

Ordem dos filtros: Hoje, Próximos 7 dias, Vencidos e Todos.

Prazos de processo passam a aparecer automaticamente na agenda e permanecem sincronizados.

## 5.4 Tarefas

Delegação para outro usuário do mesmo escritório, com responsável, criador, prazo e status.

Visão administrativa por usuário, disponível ao administrador e a quem receber habilitação.

Vínculo opcional com cliente e processo, obedecendo ao filtro dependente cliente-processo.

## 5.5 Financeiro

Extrato mensal com navegação para meses anteriores e futuros.

Filtros na ordem proposta: Todos; Receitas; Despesas; Pagos; Recebidos; A pagar; A receber; Atrasados; Pagamentos solicitados.

Categorias diferentes para receita e despesa. Custas processuais ficam no fluxo de Custas Judiciais, não nas despesas gerais do escritório.

Lançamentos únicos, parcelados e recorrentes; vencimento condicional; situação pendente, paga/recebida, atrasada ou cancelada.

Saldo atual calculado somente com valores realizados, mantendo previsões separadas.

Anexos de cobrança e comprovante de pagamento.

Gráficos anuais e janelas móveis de 6 e 12 meses, somente depois de consolidar as regras de liquidação.

Assinatura do sistema poderá gerar despesa recorrente quando o módulo de cobrança SaaS estiver operacional.

Custas por cliente: créditos depositados menos valores adiantados pelo escritório; pagamento direto pelo cliente fica registrado, mas não altera seu saldo com o escritório.

Solicitações de pagamento e reembolso com arquivo obrigatório, processamento pelo financeiro e comprovante visível ao solicitante.

Honorários advocatícios: controle manual e filtro do administrador; detecção automática por IA será posterior.

## 5.6 Painel

Quantidade de usuários ativos para o administrador.

Cards financeiros visíveis somente a administradores e usuários habilitados.

Processos com movimentação nas últimas 24 horas e nos últimos 7 dias.

Processos sem movimentação por mais de 1, 3 e 6 meses.

Prazos para hoje, amanhã, até 3 dias e até 5 dias.

Três áreas: Visão geral; Análise de dados; Painel do gestor.

Análises de natureza, localidade, status, fase, patrocínio, duração e resultados processuais, condicionadas à qualidade dos dados cadastrados.

Painel do gestor disponível apenas após existir registro confiável de atividade dos usuários.

## 5.7 Configurações e perfis

Foto de perfil reutilizada no cabeçalho, chat e referências ao usuário.

Alteração de senha pelo fluxo seguro do Django.

Aplicação efetiva das permissões já modeladas.

Separação entre cargo/função profissional e papel técnico de acesso.

Habilitação de usuários em processos e delegação de tarefas.

# 6. Critérios de aceite e qualidade

| Critério | Condição de aceite |
| --- | --- |
| Isolamento | Nenhum dado de um escritório pode aparecer em outro tenant. |
| Permissões | Usuários veem apenas módulos, cards, registros e ações autorizados. |
| Integridade | Servidor rejeita cliente e processo incompatíveis, mesmo que o navegador seja manipulado. |
| Banco | Toda mudança de model possui migration revisada literalmente antes da aplicação. |
| Arquivos | Upload com extensão, tamanho, autoria, vínculo e acesso validados. |
| Fluxos | POST válido redireciona; erro preserva campos e exibe mensagem compreensível. |
| Dados reais | Nenhuma tela usa mocks ou números hardcoded como informação operacional. |
| Testes | Cada rodada terá checks, smoke tests, cenários de permissão e validação manual do sócio. |
| Git | Commits pequenos por tema; staging explícito; push controlado. |

# 7. Itens adiados ou dependentes de IA

Identificação automática de honorários em sentenças e acórdãos.

Geração completa de peças com leitura autônoma de todos os documentos do processo.

Busca jurídica externa e elaboração de parecer com fontes sem definição prévia de provedores.

OCR amplo de documentos escaneados.

Métricas de desempenho individual antes de definir eventos auditáveis e critérios de avaliação.

Automação financeira por percentual de êxito antes de existir confirmação jurídica e humana do fato gerador.

Docker, armazenamento de produção, backups, monitoramento e hardening serão tratados na preparação de produção, não no primeiro ciclo funcional da Fase 2.

# 8. Decisões que o sócio precisa validar

As recomendações abaixo são o ponto de partida. A implementação deve começar somente após a confirmação dos itens que alteram regras de negócio.

| Validação | Decisão | Proposta |
| --- | --- | --- |
| [ ] | Terminologia de acesso | Usar “Administrador do escritório” no lugar de “perfil mestre”; cargo profissional fica separado das permissões. |
| [ ] | Novo cliente | Preferência por criação rápida em modal ou abertura em nova aba? Recomendação: modal com retorno automático ao processo. |
| [ ] | Partes | Confirmar que a mesma pessoa pode exercer mais de um papel no mesmo processo e que cada parte pode ter vários advogados. |
| [ ] | Juiz e MP | Confirmar juiz como autoridade do processo e Ministério Público como participante/interveniente, não necessariamente parte fixa. |
| [ ] | Status processual | Confirmar que haverá um status atual por vez, com histórico de alterações e lista padrão editável no futuro. |
| [ ] | Apensos | Confirmar relação principal-apenso e possibilidade de outros tipos de vínculo processual. |
| [ ] | Tarefas | Delegação simples ou o destinatário poderá aceitar/recusar? Recomendação inicial: delegação direta, com histórico. |
| [ ] | Recorrência | Confirmar periodicidades necessárias: mensal, semanal, anual e parcelamento com número fixo de parcelas. |
| [ ] | Vencimento | Recomendação: opcional para lançamento já liquidado; obrigatório para lançamento pendente que deva gerar previsão. |
| [ ] | Aprovação financeira | Quem pode aprovar solicitações: qualquer usuário do Financeiro ou apenas administrador/financeiro habilitado? |
| [ ] | Custas do cliente | Confirmar fórmula: crédito depositado - valores pagos pelo escritório; valores pagos diretamente pelo cliente não alteram o saldo. |
| [ ] | Honorários | Confirmar inclusão manual antes da IA e quais campos mínimos serão exigidos. |
| [ ] | Painel do gestor | Definir quais ações devem compor a atividade diária e evitar métricas que avaliem pessoas apenas por quantidade. |
| [ ] | Arquivos | Definir formatos e limite inicial. Recomendação: PDF, DOCX e imagens comuns, com limite por arquivo e validação de acesso. |
| [ ] | Ordem das rodadas | Aprovar a sequência 2.1 a 2.7 ou indicar prioridade comercial diferente. |

# Conclusão

Recomendação final. Iniciar pela Rodada 2.1, pois permissões, integridade dos vínculos e documentos são pré-requisitos para quase todas as demais solicitações. Depois, consolidar Clientes e Processos antes de avançar para Agenda, Financeiro, Painel e IA. Essa ordem preserva o que já foi construído, reduz retrabalho e permite validação jurídica contínua pelo sócio.

Documento preparado para discussão e aprovação de escopo. Não representa cronograma fechado nem sistema pronto para produção.